UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

AFILICORE – EL NUCLEO DE LOS AFILIADOS

Integrantes:

Libna Fernanda Ramos Tamara

Karol Sofia Zapata Anibal

Profesor:

Richard Tabares

Remedios-Antioquia

18/07/2026

Afilicore- el núcleo de los afiliados

1. Nombre del proyecto: AFILICORE – EL NUCLEO DE LOS AFILIADOS

2. Antecedentes y justificación:

En muchas juntas de acción comunal del municipio, el registro de afiliados se lleva de forma manual en libros físicos, lo que dificulta la actualización, organización y acceso a la información.

Este proyecto busca solucionar ese problema mediante la creación de una plataforma web que permita registrar, actualizar y eliminar afiliados de manera rápida y organizada. Además, contribuye a la modernización de los procesos administrativos y mejora la eficiencia en la gestión de la información.

3.Objetivo del proyecto:

Desarrollar una plataforma web que permita a las juntas de acción comunal gestionar de manera digital la información de sus afiliados, facilitando su registro, actualización y eliminación.

4. Productos o servicios:

- Plataforma web “AFILICORE”

- Sistema de registro de afiliados

- Sistema de actualización de datos

- Sistema de eliminación de afiliados

- Acceso seguro para los usuarios

5. Descripción del desarrollo del Proyecto:

El proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de un sitio web accesible para las juntas de acción comunal. Se utilizarán herramientas tecnológicas como computadoras, internet y software de desarrollo web.

El sistema permitirá a la directiva en gestionar la información de los afiliados

Las ventajas del proyecto incluyen mayor organización, rapidez en la gestión de datos, reducción del uso de papel y mejor control de la información

6. Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (14 semanas)

## Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP

- Elaboración del roadmap del proyecto.

## Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

### Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

### Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selección de tipografías, colores e iconografía.

### Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

## Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

### Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

### Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

### Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

### Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

### Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

## Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

### Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

### Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

## Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

## Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

## Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones

7. Ubicación para la ejecución del Proyecto

El proyecto se desarrollará en el municipio de Remedios Antioquia y su funcionamiento será virtual mediante una plataforma web accesible para las juntas de acción comunal.

8. Duración estimada para la instrumentación del proyecto

El proyecto tendrá una duración aproximada de 15 semanas  para su desarrollo, pruebas y puesta en funcionamiento.

9. Presupuesto aproximado

- Desarrollo de la página web: $1.200.000 COP

- Dominio y hosting (anual): $150.000 COP

- Servicios (internet y energía): $120.000 COP

- Mantenimiento inicial: $200.000 COP

Total aproximado: $1.670.000 COP

10. Factores de Riesgo

Fallas técnicas en la plataforma

- Errores en el funcionamiento de la plataforma o la aplicación.

- Caídas del servidor o interrupciones del servicio.

- Pérdida o corrupción de datos por fallos del sistema.

- Problemas de compatibilidad con diferentes dispositivos o navegadores.

- Vulnerabilidades de seguridad que puedan comprometer la información de los usuarios.

- Retrasos en el mantenimiento o en la corrección de errores, afectando la experiencia del usuario.

Factores de riesgo financieros

- Falta de recursos económicos para el desarrollo, mantenimiento y actualización de la plataforma.

- Costos de operación superiores a los presupuestados, como alojamiento web, dominio, soporte técnico y licencias.

- Baja rentabilidad o recuperación lenta de la inversión si el proyecto no logra el número esperado de usuarios.

- Dependencia de una única fuente de financiación, lo que podría afectar la continuidad del proyecto.

- Incremento de costos tecnológicos debido a mejoras o necesidades no contempladas inicialmente.

Factores de riesgo comerciales

- Baja adopción por parte de los usuarios, reduciendo el impacto esperado del proyecto.

- Competencia con otras plataformas que ofrecen servicios similares.

- Falta de estrategias de promoción y marketing, dificultando atraer nuevos usuarios.

- Cambios en las necesidades de los usuarios, que obliguen a modificar o ampliar las funcionalidades de la plataforma.

- Pérdida de confianza de los usuarios por fallos técnicos, problemas de seguridad o mala experiencia de uso.