SGA – (Sistema de Gestión Académica)

JUAN DAVID SALAZAR RESTREPO
KEVIN SANTIAGO MESA ZAPATA

UNIVESIDAD CATOLICA DEL ORIENTE (UCO)

DESARROLLO DE SOFTWARE

REMEDIOS

2026

INDICE

Pág.

1.	Nombre del proyecto	4

2.	Antecedentes y justificación	4

3.	Objetivo del proyecto	4

4.	Productos o servicios	4

El proyecto entregará:	4

5.	Descripción del desarrollo del proyecto	5

Insumos necesarios:	5

Procedimiento:	5

Clientes potenciales:	5

Ventajas:	5

6.	Plan de actividades / Cronograma	5

Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)	5

Semana 1	5

Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)	6

Semana 2	6

Semana 3	6

Semana 4	6

Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)	6

Semana 5	6

Semana 6	6

Semana 7	6

Semana 8	6

Semana 9	6

Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)	7

Semana 10	7

Semana 11	7

Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)	7

Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)	7

Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)	7

Resumen de cronograma	8

7.	Ubicación para la ejecución del Proyecto	8

8.	Duración estimada	8

9.	Presupuesto aproximado	8

10.	Factores de riesgo	8

Técnicos:	8

Comerciales:	9

Financieros:	9

PROYECTO PRODUCTIVO

- Nombre del proyecto

SGA – (Sistema de Gestión Académica)

- Antecedentes y justificación

Actualmente, muchas instituciones educativas utilizan plataformas digitales para gestionar información académica, como notas, asistencia y comunicación entre docentes y estudiantes. Sin embargo, en muchas instituciones, estos procesos aún se realizan de forma manual o con herramientas poco organizadas.

A nivel global existen sistemas como plataformas educativas digitales, pero muchas veces son muy poco intuitivas o difíciles de usar.

Este proyecto se justifica porque:

Permite organizar la información académica en un solo sistema

Mejora la comunicación entre estudiantes y docentes

Automatiza procesos como notas, asistencia y documentos

Reduce el uso de papel (ayuda al medio ambiente)

Es una solución accesible y adaptable a cualquier institución

Además, el crecimiento del uso de la tecnología en la educación hace que este tipo de sistema sea necesario y viable.

- Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema web de gestión académica que permita administrar notas, asistencia y documentos de una institución educativa de forma organizada, rápida y eficiente.

- Productos o servicios

- El proyecto entregará:

- Plataforma web institucional

- Sistema de registro de notas (solo frontend)

- Control de asistencia

- Gestión de documentos

- Descripción del desarrollo del proyecto

- Insumos necesarios:

- Computador

- Editor de código (Visual Studio Code)

- Navegador web

- Internet

- Conocimientos en HTML, CSS, JavaScript y React

- Procedimiento:

- Diseño de la interfaz del sistema (frontend)

- Desarrollo de las páginas principales

- Implementación de funciones básicas (notas, asistencia, etc.)

- Integración de componentes con React

- Pruebas del sistema

- Ajustes y mejoras

- Clientes potenciales:

- Instituciones educativas públicas y privadas

- Ventajas:

- Sistema intuitivo y fácil de usar para cualquier persona

- Fácil acceso desde cualquier navegador

- Bajo costo en comparación con otros sistemas

- Mejora la organización académica

- Escalable para futuras mejoras

- Plan de actividades / Cronograma

- Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

- Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Elaboración del roadmap del proyecto.

- Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

- Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

- Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selección de tipografías, colores e iconografía.

- Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

- Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

- Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

- Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

- Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

- Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

- Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

- Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

- Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

- Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

- Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

- Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

- Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones.

- Cierre académico del proyecto.

- Resumen de cronograma

| Fase | Semanas |
| --- | --- |
| Descubrimiento y planificación | 1 |
| Diseño UX/UI | 2 – 4 |
| Desarrollo Frontend | 5 – 9 |
| Integración y Pruebas | 10 – 11 |
| Despliegue | 12 |
| Estabilización | 13 |
| Cierre del proyecto | 14 |

- Ubicación para la ejecución del Proyecto

Remedios, Antioquia, Colombia

- Duración estimada

15 semanas

- Presupuesto aproximado

- Computador: disponible

- Software: gratuito

- Hosting: $150.000 – $300.000 (aproximado anual)

- Dominio: $50.000 (opcional)

- Internet: $30.000 mensual

Total, estimado: $200.000 – $350.000

- Factores de riesgo

- Técnicos:

- Falta de experiencia en back-end

- Posibles errores en el sistema

- Problemas de compatibilidad

- Perdida de información

- Comerciales:

- Competencia con otros sistemas académicos

- Dificultad para que instituciones adopten el sistema

- Falta de presupuesto desde las institucional educativas

- Financieros:

- Costos de hosting

- Falta de recursos para escalar el proyecto