PROYECTO PRODUCTIVO

Sitio Web Corporativo para el Emprendimiento Local "Yogures El Antojo"

Presentado por:

Pablo Zapata

Darison Toro

Saray Ayudelo

Programa: Desarrollo de Software

Institución: Universidad Católica de Oriente

Instructor: Richard Tabares

Lugar: Remedios, Antioquia

Fecha: Julio de 2026

Contenido

1.Nombre del proyecto	3

2. Antecedentes y justificación	3

Este proyecto se justifica porque:	4

3.Objetivo del proyecto	4

4.Productos o servicios	4

El proyecto entregará:	4

5. Descripción del desarrollo del proyecto	4

Insumos necesarios:	4

Procedimiento:	4

Clientes potenciales:	4

Ventajas:	4

6. Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (15 semanas)	4

Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)	4

Semana 1	4

Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)	4

Semana 2	4

Semana 3	5

Semana 4	5

Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)	5

Semana 5	5

Semana 6	5

Semana 7	5

Semana 8	5

Semana 9	6

Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)	6

Semana 10	6

Semana 11	6

Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)	6

Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)	6

Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)	7

Resumen de cronograma	7

7. Ubicación para la ejecución del Proyecto	8

8. Duración estimada	8

9. Presupuesto aproximado	8

10. Factores de riesgo	8

# 1.Nombre del proyecto

Sitio web corporativo para emprendimiento local de Yogures el antojo

# 2. Antecedentes y justificación

Actualmente, existe una tendencia creciente hacia el consumo de alimentos saludables, naturales y libres de conservantes artificiales. Marcas de alimentos orgánicos utilizan plataformas digitales para conectar con consumidores que buscan bienestar.

A nivel local, los productores de yogur artesanal suelen vender solo por canales tradicionales (voz a voz o mercados locales), perdiendo la oportunidad de llegar a un público más joven y digitalizado.

## Este proyecto se justifica porque:

- Salud y Bienestar: Promueve el consumo de probióticos naturales.

- Visibilidad Local: Permite que un producto casero compita con marcas industriales mediante una imagen profesional.

- Identidad de Marca: Facilita contar la historia detrás del proceso artesanal

- Escalabilidad: Una presencia web permite gestionar pedidos de manera organizada.

# 3.Objetivo del proyecto

Crear y desarrollar una página web de yogures locales artesanales, que destaque la calidad, los sabores y los beneficios nutricionales del producto, facilitándole información importante a los clientes.

# 4.Productos o servicios

## El proyecto entregará:

- Sitio web funcional (HTML + CSS + JavaScrip) utilizando librerías de react y tailwind CSS

- Diseño visual multipaginas

- Presentación de producto con imágenes, descripción, características y blog

- Sección de beneficios: Información sobre el proceso artesanal y valores nutricionales.

# 5. Descripción del desarrollo del proyecto

## Insumos necesarios:

- Computador

- Editor de código (Visual Studio Code)

- Navegador web

- Imágenes del producto

- Descripción de productos

- Recursos tipográficos

## Procedimiento:

- Diseño de la estructura HTML

- Aplicación de estilos CSS

- Implementación de selectores CSS

- Diseño responsive básico

- Pruebas y ajustes

## Clientes potenciales:

- Personas que cuidan su alimentación (Fitness/Saludables).

- Madres y padres de familia.

- Tiendas de barrio o cafés orgánicos.

- Organizadores de eventos (refrigerios saludables).

## Ventajas:

- Bajo costo de desarrollo

- Diseño personalizado

- Carga rápida

- Adaptable a dispositivos

- Fácil mantenimiento

# 6. Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (15 semanas)

## Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

### Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Elaboración del roadmap del proyecto.

## Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

### Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

### Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selección de tipografías, colores e iconografía.

### Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

## Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

### Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

### Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

### Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

### Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

### Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

## Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

### Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

### Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

## Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

## Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

## Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones.

- Cierre académico del proyecto.

- Resumen de cronograma

| Fase | Semanas |
| --- | --- |
| Descubrimiento y planificación | 1 |
| Diseño UX/UI | 2 – 4 |
| Desarrollo Frontend | 5 – 9 |
| Integración y Pruebas | 10 – 11 |
| Despliegue | 12 |
| Estabilización | 13 |
| Cierre del proyecto | 14 |

# 7. Ubicación para la ejecución del Proyecto

Remedios, Antioquia, Colombia

# 8. Duración estimada

14 semanas

# 9. Presupuesto aproximado

- Computador: disponible

- Software: gratuito

- Hosting: gratuito

- Dominio: $ 50.000

- Internet: gratuito

- Total estimado: $ 50.000

# 10. Factores de riesgo

- Técnicos: compatibilidad, perdida y robo de información

- Comerciales: competencia, bajo presupuesto de clientes

- Financieros: costos de hosting y dominio

- Competencia: Presencia de marcas industriales con precios más bajos (se combate resaltando la calidad artesanal).