Glow Up Beauty Studio

Jose Manuel Metaute Arias

Sofia Calle Zuluaga

Universidad Católica del Oriente (UCO)

Técnico en Desarrollo de Software

Remedios, Antioquia

Remedios

2026

Índice

Contenido

1. Nombre del proyecto	3

2. Antecedentes y justificación	3

3. Objetivo del proyecto	3

4. Productos o servicios	3

5. Descripción del desarrollo del proyecto	4

6. Plan de actividades / Cronograma	4

Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (14 semanas)	4

Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)	4

Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)	5

Semana 2	5

Semana 3	5

Semana 4	5

Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)	5

Semana 5	5

Semana 6	5

Semana 7	6

Semana 8	6

Semana 9	6

Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)	6

Semana 10	6

Semana 11	6

Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)	6

Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)	7

Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14-15)	7

7.  Ubicación para la ejecución del Proyecto	7

8. Duración estimada	7

10. Factores de Riesgo	8

Tecnico	8

Comerciales:	8

Financieros:	8

Principio del formulario

- Final del formulario

# Nombre del proyecto

Glow Up Beauty Studio –Sitio Web y Catálogo de Belleza

# Antecedentes y justificación

Actualmente, muchos negocios de belleza utilizan redes sociales y sitio web para mostrar sus servicios y productos, generando mayor impacto y atrayendo más clientes.

A nivel local, muchos emprendimientos de uñas no cuentan con una sitio web  profesional ni un catálogo organizado, lo que limita su crecimiento y ventas.

Este proyecto se justifica porque:

- Permite mostrar servicios y productos de forma profesional

- Mejora la presencia digital del negocio

- Es innovador al integrar catálogo + servicios

- Reduce costos frente a plataformas más complejas

- Tiene alta demanda en el sector de la belleza

Además, el crecimiento del comercio digital hace viable este tipo de proyecto.

# Objetivo del proyecto

Diseñar y desarrollar un sitio web y catálogo digital para un emprendimiento de productos de  belleza y manicure, que permita mostrar servicios y productos de forma atractiva y profesional.

# Productos o servicios

El proyecto entregará:

- Sitio web funcional (HTML + CSS + React + Tailwind CSS)

- Catálogo digital de productos

- Presentación de servicios de manicure

- Imágenes de trabajos realizados

- Secciones informativas y de contacto

# Descripción del desarrollo del proyecto

Insumos necesarios:

- Computador

- Editor de código (Visual Studio Code)

- Navegador web

- Imágenes de uñas y productos

- Materiales de belleza (esmaltes, acrílicos, maquillaje)

Procedimiento:

- Diseño de la estructura en HTML

- Aplicación de estilos con CSS

- Creación del catálogo digital

- Organización de productos y servicios

- Pruebas y ajustes

Clientes potenciales:

Mujeres  Jóvenes entre los 15 y 30 años de edad interesadas en el cuidado personal

Ventajas:

- Bajo costo de desarrollo

- Diseño atractivo y personalizado

- Fácil acceso desde celular

- Promoción digital efectiva

- Integración de servicios y ventas

- Agendamiento de citas en línea

# Plan de actividades / Cronograma

## Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (14 semanas)

## Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Elaboración del roadmap del proyecto.

## Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

### Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

### Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selection de tipografías, colores e iconografía.

### Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

## Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

### Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

### Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

### Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

### Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

### Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

## Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

### Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

### Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

## Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

## Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

## Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14-15)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones.

- Cierre académico del proyecto.

# Ubicación para la ejecución del Proyecto

Medellín, Antioquia, Colombia

# Duración estimada

- 14 semanas

- Presupuesto aproximado

- Computador: disponible

- Software: gratuito

- Materiales de uñas: $300.000

- Productos para venta: $300.000

- Internet: $30.000

- Dominio del sitio web: gratuito

- Servidor: gratuito

Total estimado: $630.000 COP

# Factores de Riesgo

## Técnico

- Errores en el funcionamiento del sitio web.

- Problemas de compatibilidad con algunos dispositivos o navegadores.

- Fallas en la conexión a internet durante el desarrollo.

## Comerciales:

- Alta competencia en el sector de la belleza.

- Baja captación de clientes en los primeros meses.

- Cambios en las preferencias de los consumidores

## Financieros:

- Inversión inicial en productos y materiales.

- Gastos imprevistos en el desarrollo o mantenimiento del sitio web.

- Recuperación lenta de la inversión.