UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ORIENTE

PROYECTO PRODUCTIVO

AgroStore

Plataforma web para la comercialización de productos agrícolas

Presentado por:

Joseph Guardia

Mateo Tabares

Presentado a:

Richard Tabares

Asignatura:

Técnica laborar en desarrollo De Software

Remedios, Antioquia

Julio de 2026

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

1. Nombre del proyecto:

AgroStore, plataforma web para la comercialización de productos agrícolas

2. Antecedentes y justificación:

Antecedentes:

Actualmente, muchos campesinos de las veredas no cuentan con el apoyo suficiente de las alcaldías ni de las entidades gubernamentales. Esta situación provoca que, en muchas ocasiones, sus productos no puedan comercializarse a tiempo, generando pérdidas económicas y dificultando que vivan de su trabajo. Por esta razón, surge la idea de crear una página web que les permita ofrecer sus productos directamente a los compradores y aumentar sus oportunidades de venta.

Justificación:

Este proyecto busca apoyar a los campesinos, permitiéndoles comercializar sus productos de manera más sencilla y sin necesidad de invertir en publicidad costosa. Además, facilitará que los consumidores encuentren productos frescos, de calidad y a precios justos.

3. Objetivo del proyecto:

Crear una página web accesible donde los habitantes puedan encontrar los productos ofrecidos por los campesinos, fomentando una economía sostenible que beneficie tanto a los productores como a los compradores.

4. Productos o servicios:

- Comercialización de productos agrícolas cultivados por los campesinos.

- Venta de implementos para la protección y el cuidado de los cultivos.

5. Descripción del desarrollo del proyecto:

Para desarrollar la página web será necesario contar con un computador, herramientas de desarrollo web (HTML, CSS y JavaScript), una base de datos y conexión a Internet.

Los principales clientes serán supermercados, restaurantes y consumidores en general, quienes podrán adquirir productos frescos directamente de los productores.

Entre las principales ventajas del proyecto se encuentran:

- Apoyar la economía campesina.

- Reducir los intermediarios.

- Ofrecer productos a precios competitivos.

- Facilitar el acceso a un mercado más amplio para los agricultores.

6. Plan de actividades (Cronograma):

Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (15 semanas)

Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Elaboración del roadmap del proyecto.

Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selección de tipografías, colores e iconografía.

Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones.

- Cierre académico del proyecto.

Resumen de cronograma

| Fase | Semanas |
| --- | --- |
| Descubrimiento y planificación | 1 |
| Diseño UX/UI | 2 – 4 |
| Desarrollo Frontend | 5 – 9 |
| Integración y Pruebas | 10 – 11 |
| Despliegue | 12 |
| Estabilización | 13 |
| Cierre del proyecto | 14 |

7. Ubicación para la ejecución del proyecto:

El proyecto se desarrollará en el municipio de Remedios, Antioquia, con el propósito de apoyar inicialmente a los campesinos de la región y, posteriormente, ampliar su cobertura a otras zonas del país.

8. Duración estimada:

La ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de dos meses y quince días.

9. Presupuesto aproximado:

- Maquinaria y equipos: Computador propio (costo: $0).

- Personal: No será necesario contratar personal adicional para el desarrollo del proyecto.

- Instalaciones: No se requiere alquilar instalaciones.

- Materiales e insumos: Computador propio y conexión a Internet.

- Servicios: Dominio y hosting para la página web, y herramientas necesarias para el funcionamiento de la página web. Costo aproximado: $50.000 COP.

10. Factores de riesgo:

- Técnico: Que la página no sea compatible con algunos dispositivos antiguos o presente fallas técnicas.

- Comercial: Que la plataforma no alcance el número esperado de usuarios o que las ventas sean inferiores a lo proyectado.

- Financiero: No disponer de los recursos suficientes para mantener el sitio web o ampliar sus funcionalidades.