PROYECTO PRODUCTIVO

TU RUTA FÁCIL

TÉCNICO

DESARROLLO DE SOFTWARE

ESTUDIANTES

MARIANA ÁLVAREZ

STEFANIA ROJO

INSTRUCTOR

RICHARD TABARES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ORIENTE

FECHA 07/2026

PROYECTO PRODUCTIVO

- Nombre del Proyecto

Tu Ruta Fácil - Aplicación web

- Antecedentes y Justificación

El municipio de Remedios, Antioquia donde resido actualmente, presenta dificultades en la movilidad dentro del mismo casco urbano. Conseguir un medio de transporte no siempre es fácil, ya que los servicios como Motocarro y Mototaxis se concentran en 3 puntos específicos del municipio.

Esta situación dificulta el acceso al transporte para las personas que residen en barrios más alejados, así como para aquellas que se encuentran de paso en el municipio, especialmente para quienes no cuentan con un medio de transporte propio.

La presente propuesta surge como una solución a las dificultades de movilidad que se presentan en el municipio de Remedios, Antioquia, especialmente en el acceso al transporte dentro del casco urbano.

En este sentido, la creación de la aplicación “Tu Ruta Fácil” busca facilitar la conexión entre usuarios y conductores de trasporte local, permitiendo un acceso más rápido, organizado y eficiente al servicio. De esta manera, se contribuye a mejorar la movilidad dentro del municipio, brindando una herramienta sencilla, ágil y accesible para todos los usuarios.

Además, esta aplicación web representa una alternativa innovadora que ayuda a optimizar el servicio de transporte informal, mejorando la comunicación entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo requieren generando así una solución practica a una necesidad real en la comunidad.

- Objetivos del Proyecto

“Tu Ruta Fácil” con su diseño y desarrollo de esta aplicación web utilizando HTML, CSS y JAVASCRIPT entre otras herramientas con este proyecto se busca   mejorar la movilidad de los usuarios que requieran hacer uso de un medio de transporte loca en el municipio de Remedios, Antioquia

- Productos o servicios

El proyecto entregara:

- Aplicación web funcional e interactiva

- Interfaz visual sencilla e intuitiva

- Secciones informativas

- Sistema básico de conexión entre usuarios y conductores

- Descripción del desarrollo del proyecto

Insumos necesarios

- Computador personal

- Editor de código (Visual Studio Code)

- Navegador web para pruebas

- Conexión a internet

- Recursos gráficos e iconos para la interfaz

Procedimiento

- Diseño de la estructura de la aplicación utilizando HTML.

- Aplicación de estilos visuales mediante CSS.

- Implementación de funcionalidades básicas utilizando JavaScript.

- Organización de las secciones de la aplicación para facilitar la navegación.

- Pruebas de funcionamiento y ajustes finales.

Usuarios potenciales

- Personas que residen en el municipio de Remedios.

- Personas que viven en barrios alejados del casco urbano.

- Personas que se encuentran de paso en el municipio.

- Conductores de transporte local (mototaxi o motocarro).

Ventajas

- Facilita el acceso al transporte dentro del municipio.

- Permite una conexión rápida entre usuarios y conductores.

- Interfaz sencilla y fácil de usar.

- Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

- Mejora la organización del transporte local.

## Cronograma de Desarrollo de Proyecto Productivo (15 semanas)

## Fase 1: Descubrimiento y planificación (Semana 1)

Semana 1

- Reunión inicial y recopilación de requerimientos.

- Definición de objetivos del proyecto.

- Análisis de usuarios (User Personas).

- Definición de funcionalidades principales.

- Investigación de aplicaciones similares.

- Priorización de funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Elaboración del roadmap del proyecto.

## Fase 2: Diseño UX/UI (Semanas 2–4)

### Semana 2

- Arquitectura de información.

- Flujos de usuario.

- Wireframes iniciales.

- Validación inicial.

### Semana 3

- Diseño UI de pantallas principales.

- Selección de tipografías, colores e iconografía.

### Semana 4

- Diseño de todas las pantallas.

- Prototipo interactivo.

- Revisión.

- Ajustes finales y aprobación.

## Fase 3: Desarrollo Frontend (Semanas 5–9)

### Semana 5

- Configuración del proyecto Frontend.

- Estructura de componentes.

- Sistema de rutas.

### Semana 6

- Desarrollo de pantallas principales.

- Componentes reutilizables.

### Semana 7

- Integración con la API.

- Manejo de estados.

- Formularios y validaciones.

### Semana 8

- Implementación de funcionalidades completas.

- Gestión de errores.

- Optimización de experiencia de usuario.

### Semana 9

- Responsive Design.

- Optimización de rendimiento.

- Accesibilidad.

- Ajustes visuales.

## Fase 4: Integración y Pruebas (Semanas 10–11)

### Semana 10

- Integración completa Frontend.

- Pruebas funcionales.

- Corrección de incidencias.

### Semana 11

- Pruebas de usabilidad.

- Pruebas en diferentes dispositivos.

- Optimización de tiempos de carga.

- Ajustes finales.

## Fase 5: Despliegue y Lanzamiento (Semana 12)

- Configuración de proyecto en github

- Configuración de proyecto en Netlfy

- Publicación en producción.

## Fase 6: Estabilización y Soporte Inicial (Semana 13)

- Monitoreo del sistema.

- Corrección de incidencias detectadas.

- Ajustes de rendimiento.

- Optimización basada en retroalimentación inicial.

## Fase 7: Cierre del Proyecto y Evolución (Semana 14)

- Capacitación al cliente.

- Entrega de documentación final.

- Entrega del código fuente.

- Revisión de objetivos alcanzados.

- Planificación del roadmap de futuras versiones.

- Cierre académico del proyecto.

### Resumen de cronograma

| Fase | Semanas |
| --- | --- |
| Descubrimiento y planificación | 1 |
| Diseño UX/UI | 2 – 4 |
| Desarrollo Frontend | 5 – 9 |
| Integración y Pruebas | 10 – 11 |
| Despliegue | 12 |
| Estabilización | 13 |
| Cierre del proyecto | 14 |

- Ubicación para la ejecución del Proyecto

El Proyecto se desarrolla en Remedios, Antioquia lugar donde se realizará las actividades de diseño y desarrollo de la aplicación web.

- Duración estimada

La duración estimada del proyecto es de 3 meses aproximadamente.

- Presupuesto aproximado

- Computador: disponible

- Software de desarrollo: gratuito

- Hosting: gratuito

- Dominio web: Gratuito

- Conexión a internet: gratuito

Total estimado: gratuito

- Factores de riesgo

Técnicos

- Falta de experiencia en algunas herramientas de desarrollo.

- Posibles problemas de compatibilidad entre navegadores.

Comerciales

- Baja adopción inicial por parte de los usuarios.

Financieros

- Posible necesidad de inversión adicional en mejoras futuras.